Visperterminen,den 10. Juni 1915

Herr Kultur-Ingenieur des Ct. Wallis

Hochgeehrter Herr

Die Neuen, resp. „Niwa“ sind erstellt und laufen dieses Jahr ausnahmsweise sehr gut.  
Rossetti wird den Zement zu 4.30 die 100 Kg liefern, Qualität wie vorgeschrieben.  
Wollen Sie mir gütigst mitteilen wie der Vertrag mit ihm (Zementlieferung) abgeschlossen werden kann, d.h ungefähre Mitteilung wie der Vertragsakt zu lauten habe.  
Nach dem Hr.Geometer aus Brig hätte der Tunnel im verflossenen Monat durchbrochen werden sollen, aber es hat nicht sollen sein; allem Anschein nach wurde die Messrolllänge zuviel gezählt.  
Laut unserer Rechnung sind bis am Anfang Mai Meter 1798 an Rossetti bezahlt worden. Es bleiben daher ca 36 Meter zu durchbohren.  
Laut Rossetti soll der Durchbruch in der nächsten Woche erfolgen.  
Hochachtungsvollst

Studer,President